MOUSIKÉ

# Relatório de Evolução

Frontend MVP e integração com o ecossistema da aplicação

Período documentado: 24 a 30 de setembro de 2026

Marco: construção do frontend funcional, integração social, histórico, recomendações e publicação de músicas

| Projeto | Mousiké |
| --- | --- |
| Base documental | Backend MVP - 22/09/2026 |
| Commit-base | 4e2a221 |
| Commit de fechamento | f14a2b8 |

30 de setembro de 2026

# 1. Resumo executivo

Este relatório registra o segundo grande marco técnico da Mousiké. Após a conclusão do Backend MVP, o foco do desenvolvimento passou para a construção de um frontend funcional em React e TypeScript, conectado às APIs existentes e capaz de executar os principais fluxos de uma plataforma de streaming musical.

No período documentado foram estruturadas a navegação pública e autenticada, o gerenciamento global de sessão, o layout persistente da aplicação, busca, reprodução de músicas, páginas de catálogo, biblioteca, favoritos, playlists, perfis, recursos sociais, histórico de reprodução, Home personalizada, recomendações e publicação de músicas.

Também foram realizados ajustes pontuais no backend para suportar a experiência do frontend, além de uma etapa de limpeza do repositório para remover resíduos do template Vite e corrigir a estrutura da Landing Page.

O resultado deste ciclo é um frontend de MVP amplamente funcional, ainda sem o design visual definitivo. A próxima etapa prevista é aplicar o sistema visual completo preparado no Figma - tipografia, logotipo, cores, componentes, telas, responsividade e Landing Page final - preservando a arquitetura e os fluxos já validados.

# 2. Panorama do marco

| Área | Situação ao final do ciclo | Resultado principal |
| --- | --- | --- |
| Frontend base | Concluída | React + TypeScript + Vite estruturados e roteados |
| Autenticação | Funcional | Sessão global, token, /auth/me e rotas protegidas |
| Catálogo e busca | Funcional | Busca integrada e páginas de música, artista e álbum |
| Player | Funcional | Player persistente com reprodução global e registro de histórico |
| Biblioteca | Funcional | Favoritos, playlists e operações principais |
| Social | Funcional | Seguir/deixar de seguir usuários e artistas |
| Recomendações | Funcional | Home personalizada consumindo o motor do backend |
| Publicação | Funcional | Upload de MP3/capa e criação automática do perfil Artist |
| Design final | Pendente | Aplicação do Figma na próxima etapa |
| Cadastro UI | Pendente | RegisterPage ainda é placeholder |

# 3. Escopo e rastreabilidade

O relatório considera as alterações realizadas após a reorganização documental de 24/09/2026 e até o fechamento do frontend funcional em 30/09/2026. No intervalo, o branch principal avançou por cinco commits de produto/organização.

| Commit | Data | Mensagem | Escopo |
| --- | --- | --- | --- |
| eeb59a8 | 24/09/2026 | feat: inicia estrutura do frontend da Mousiké | Base React/TypeScript/Vite, React Router, Landing inicial e organização do frontend. |
| 7e5f6d4 | 30/09/2026 | feat: implementa autenticação e estrutura principal do frontend | Sessão global, rotas protegidas, layout interno, busca, catálogo e player persistente. |
| bdd9089 | 30/09/2026 | feat: adiciona biblioteca playlists e recursos sociais | Favoritos, playlists, perfil, imagem de perfil e follows de usuários/artistas. |
| 2ba540b | 30/09/2026 | feat: adiciona home personalizada histórico e publicação de músicas | Histórico ligado ao player, recomendações na Home e fluxo de publicação. |
| f14a2b8 | 30/09/2026 | chore: limpa frontend e corrige estrutura da landing | Remoção de resíduos do Vite e correção da composição da Landing Page. |

# 4. Base técnica do frontend

A camada de interface foi criada em C:\Mousike\frontend, separada do backend e preparada para consumir a API local durante o desenvolvimento.

React 19.2.x como biblioteca de interface.

TypeScript 6.x para tipagem estática no frontend.

Vite 8.x como servidor de desenvolvimento e ferramenta de build.

React Router 8.x para navegação e rotas protegidas.

Oxlint para análise estática do código do frontend.

Variável VITE_API_URL em .env.local; .env.example permanece versionável e sem segredos.

Token JWT armazenado no sessionStorage sob a chave mousike_access_token para o MVP atual.

frontend/
├── src/
│   ├── components/
│   ├── contexts/
│   ├── hooks/
│   ├── layouts/
│   ├── pages/
│   ├── routes/
│   ├── services/
│   ├── types/
│   └── utils/
├── .env.example
├── package.json
└── vite.config.ts

# 5. Arquitetura da aplicação e navegação

O roteamento foi dividido entre a área pública e a área autenticada. O App.tsx delega a navegação para AppRoutes, enquanto BrowserRouter e os providers globais são montados no ponto de entrada da aplicação.

/ - Landing Page pública.

/login e /register - autenticação e cadastro.

/app - Home autenticada.

/app/search - busca.

/app/history - histórico de reprodução.

/app/library - biblioteca, favoritos e playlists.

/app/profile - perfil do usuário autenticado.

/app/publish - publicação de músicas.

/app/songs/:songId, /artists/:artistId, /albums/:albumId, /playlists/:playlistId e /users/:userId - páginas de detalhe.

A área autenticada utiliza um shell persistente composto por AppHeader, AppSidebar, Outlet e AppPlayer. LibraryProvider, SocialProvider e PlayerProvider ficam acima das páginas internas, permitindo que estado de biblioteca, relações sociais e reprodução sobrevivam à troca de rota.

# 6. Autenticação e sessão

AuthProvider centraliza o usuário autenticado e o estado de carregamento da sessão.

Login chama POST /auth/login, recebe token + usuário e grava a sessão.

Ao atualizar a página, GET /auth/me reconstrói o usuário autenticado a partir do token existente.

ProtectedRoute bloqueia /app quando não há usuário válido e redireciona para /login.

Logout remove o token e retorna o usuário ao fluxo público.

updateUser permite refletir alterações de perfil imediatamente no contexto global.

Decisão de MVP: sessionStorage foi mantido para simplificar o fluxo enquanto a aplicação permanece em desenvolvimento. Para produção, o mecanismo poderá ser reavaliado, por exemplo com cookies HttpOnly.

# 7. Integração com catálogo, busca e mídia

O frontend passou a trabalhar com serviços tipados para separar chamadas HTTP da camada de apresentação. O módulo api.ts centraliza a URL da API, leitura do token, construção de headers e normalização de URLs de mídia.

Busca integrada à rota /search?q=... com resultados para músicas, artistas e álbuns.

Páginas de detalhe reutilizam useResourceById para carregamento por ID, validação e tratamento de erros.

TrackItem, SongCard, ArtistCard e AlbumCard concentram renderização e ações reutilizáveis.

getMediaUrl converte caminhos relativos de /uploads/... em URLs completas do backend.

Links entre entidades permitem navegar de música para artista/álbum e entre páginas relacionadas.

# 8. Player persistente

O PlayerProvider mantém a música atual em contexto global. Assim, a reprodução continua disponível enquanto o usuário navega entre páginas internas.

PlayerSong passou a carregar id, título, duração, audioUrl, coverUrl e nomes dos artistas.

AppPlayer resolve as URLs de áudio/capa e renderiza o elemento <audio> com controles nativos.

playbackId diferencia reproduções distintas, inclusive quando a mesma música é tocada novamente.

O player foi conectado ao histórico: ao atingir 25% da duração, registra uma reprodução no backend uma única vez por playback.

# 9. Biblioteca, favoritos e playlists

A biblioteca deixou de ser apenas estrutural e passou a executar operações reais contra o backend.

Listagem e alternância de músicas favoritas.

Criação de playlists com nome, descrição e visibilidade pública/privada.

Listagem das playlists do usuário, incluindo privadas por meio de rota protegida específica.

Adição de músicas a playlists diretamente de SongCard e outros pontos do catálogo.

Remoção de músicas de playlists com atualização imediata da interface.

Exclusão de playlists pelo proprietário.

PlaylistPage respeita propriedade e privacidade ao disponibilizar ações administrativas.

# 10. Perfis e recursos sociais

ProfilePage passou a editar username e bio.

Upload e remoção de imagem de perfil com multipart/form-data.

UserPage exibe perfil público de outros usuários.

FollowUserButton implementa seguir/deixar de seguir usuários.

ArtistPage passou a integrar FollowArtistButton.

SocialProvider carrega e mantém artistas e usuários seguidos pelo usuário autenticado.

O próprio usuário não recebe botão para seguir a si mesmo; o proprietário do Artist também não recebe botão de follow no próprio perfil.

A área de perfil também exibe indicadores simples da atividade atual: quantidade de favoritos, playlists, artistas seguidos e usuários seguidos.

# 11. Histórico de reprodução

O histórico, já disponível no backend, foi finalmente conectado ao comportamento real do player no frontend.

POST /users/:id/history recebe songId e secondsListen.

O backend registra a entrada apenas quando secondsListen alcança pelo menos 25% da duração total.

AppPlayer calcula o limite localmente para evitar requisições desnecessárias antes do ponto mínimo.

HistoryPage lista as reproduções do usuário em ordem recente, com música, data/hora e segundos ouvidos.

# 12. Home personalizada e recomendações

A rota /app passou a consumir GET /home e deixou de ser uma página placeholder. O backend agrega o motor de recomendações em seções prontas para apresentação.

Mix para você.

De artistas que você segue.

Favoritas e parecidas.

Porque você ouviu.

Descobertas para você.

O motor usa sinais como histórico recente, favoritos, artistas seguidos, artistas e gêneros recorrentes e estratégias de cold start/fallback. Com isso, o produto passou a ter um ciclo de personalização: ouvir -> histórico -> sinais -> recomendações -> novas reproduções.

# 13. Publicação de músicas e criação de Artist

A página /app/publish foi transformada em um fluxo funcional de upload, conectado à rota POST /songs/publish.

Na primeira publicação, o usuário informa o nome artístico; o backend cria o perfil Artist associado à conta.

O arquivo de áudio é enviado como MP3 e a duração é obtida pelo backend, sem campo manual no frontend.

A capa é opcional e aceita JPEG, PNG ou WEBP.

Nas publicações seguintes, o frontend identifica o Artist do usuário pela rota protegida GET /artists/me.

O artista do usuário é automaticamente enviado como role "main".

Artistas existentes podem ser buscados e adicionados como colaboradores com role "featured".

Após a publicação bem-sucedida, a interface navega diretamente para a página da nova música.

# 14. Ajustes realizados no backend

Embora o foco deste ciclo tenha sido o frontend, alguns ajustes no backend foram necessários para oferecer contratos adequados à interface.

Adição de GET /users/:id/playlists para retornar todas as playlists pertencentes ao usuário autenticado, inclusive privadas.

Adição de GET /artists/me antes de /artists/:id para identificar com segurança o perfil Artist da conta autenticada.

Manutenção das rotas já existentes de favoritos, follows, histórico e recomendações como base da integração do frontend.

Validação contínua do backend por npm run typecheck e npm run build.

Observação sobre ordem de rotas: /artists/me precisa ser registrado antes de /artists/:id, evitando que a string "me" seja interpretada como parâmetro numérico.

# 15. Qualidade, limpeza e organização do repositório

Ao final do ciclo foi realizada uma auditoria de higiene do repositório, especialmente no diretório frontend.

Remoção do README padrão gerado pelo template Vite.

Remoção de favicon.svg e icons.svg não utilizados.

Remoção de hero.png e vite.svg que não eram referenciados pela aplicação.

Correção de LandingPage.tsx, que continha uma cópia antiga do fluxo de login.

LandingPage voltou a compor LandingHero + LandingFeatures dentro de LandingLayout.

Confirmação de que node_modules, dist, .env, uploads, caches e artefatos gerados permanecem fora do Git.

Package lockfiles e migrations permaneceram versionados por serem parte necessária da reprodutibilidade do projeto.

# 16. Validações executadas

Os principais blocos foram validados ao final do desenvolvimento com os comandos abaixo:

Frontend
  npm run build
  npm run lint

Backend
  npm run typecheck
  npm run build

Todos os comandos acima foram reportados como concluídos com sucesso antes do fechamento deste marco.

# 17. Ocorrências técnicas registradas

| Ocorrência | Registro |
| --- | --- |
| PostgreSQL em recovery | Após interrupção de energia, o PostgreSQL 18 iniciou em estado de recovery e o login retornou erro 500 até o serviço ser normalizado. O problema foi identificado como operacional, não como defeito da aplicação. |
| Vite/Node com falta de memória Wasm | Em uma execução de npm run dev, o Node 24.21.0 retornou WebAssembly.instantiate(): Out of memory. A ocorrência foi tratada como problema de alocação de memória/processos/cache e não exigiu alteração da arquitetura do frontend. |

# 18. Estado atual do produto

Ao final de 30/09/2026, a Mousiké possui uma base full-stack funcional para os principais fluxos de um serviço de streaming musical.

Backend MVP completo e organizado.

Frontend autenticado com navegação interna persistente.

Busca e catálogo conectados à API.

Player global funcional.

Histórico alimentado pela reprodução real.

Recomendações refletidas na Home.

Favoritos e playlists operacionais.

Perfis e follows operacionais.

Publicação de músicas e criação de Artist operacionais.

Landing estrutural corrigida, porém ainda sem design final.

RegisterPage ainda não possui formulário funcional no frontend.

# 19. Pendências conhecidas e próximo marco

O próximo ciclo será predominantemente visual e de produto. O design completo será fornecido em Figma e passará a ser a fonte de verdade da interface.

Implementar o design system vindo do Figma: tipografia, paleta, espaçamentos, componentes e tokens.

Aplicar logotipo e identidade visual final da Mousiké.

Reconstruir todas as telas atuais preservando seus fluxos funcionais.

Finalizar a Landing Page conforme o layout definitivo.

Implementar responsividade, estados de loading/erro/vazio e acessibilidade.

Transformar RegisterPage em fluxo funcional de cadastro.

Evoluir álbuns e gerenciamento de conteúdo publicado pelo artista.

Executar polimento final, testes e preparação para deploy público.

# 20. Conclusão

O ciclo documentado representa a transição da Mousiké de um backend robusto para uma aplicação full-stack utilizável. O frontend deixou de ser uma estrutura inicial e passou a consumir praticamente todos os módulos centrais já construídos no servidor.

A arquitetura atual separa responsabilidades entre contextos, hooks, services, types, layouts e páginas, permitindo que a próxima etapa concentre esforço na experiência visual sem necessidade de reconstruir os principais fluxos de negócio.

Com o backend, a integração do frontend e a limpeza do repositório estabilizados, o projeto está preparado para receber a identidade final criada no Figma e avançar para a fase de acabamento, responsividade, acessibilidade e deploy.

# Apêndice A - Estrutura funcional consolidada

Usuário
  -> cadastro / login
  -> sessão autenticada
  -> Home personalizada
  -> busca e catálogo
  -> reprodução
  -> histórico
  -> favoritos e playlists
  -> follows
  -> recomendações
  -> publicação de música
  -> criação / uso do perfil Artist

# Apêndice B - Convenções de validação

Frontend: npm run build + npm run lint. Backend: npm run typecheck + npm run build. O backend não possui script de lint configurado neste estágio; executar npm run lint nesse diretório resulta apenas em "Missing script: lint" e não representa falha do projeto.